**乐湾国际智慧社区综合服务平台上线前工作**

1. **技术准备**

1、乐湾国际智慧社区综合服务平台采用的B/S架构，所有应用都需要用户能够连接到Internet网，所以平台上线应该具备连接互联网条件。**（网络需提前准备）**

2、完成系统测试（包括物业平、APP以及GIS平台），并填写测试报告，记录测试问题。完成《乐湾国际智慧社区综合服务平台-测试报告》。

1. **数据准备**

乐湾国际智慧社区综合服务平台需要在物业公司基础数据上才能运行，所以在系统上线前，物业公司应该收集整理并且录入相关数据（数据包括：业主信息、物业人员信息、房产信息、车位信息、财务信息、合同信息、设备信息以及物资信息等物业公司基础业务数据）。**（数据收集需提前准备）**

1. **业务准备**

1、乐湾物业公司需要申请企业版的支付宝，支付账号与支付宝公司进行线上支付的签约。

内容详见：<https://www.alipay.com/> 支付官方网站

注：由于企业版的支付宝需要物业公司相关资料，开发商无法进行注册。

2、平台分享功能是APP功能之一，需要宏德置业进行注册测试进行实现分享功能。

内容详见：<http://www.mob.com/> 官方网站

3、完成《乐湾国际智慧社区综合服务平台-上线方案附件-01乐湾物业平台管理制度》，下发整个平台的相关运行管理办法，并提供各部门相关管理使用权限分配表格。

技术支持：贵州巨动睿云科技有限责任公司

联系人：黄林

联系电话：13985003206